ПЛАН

работ по ремонту общедомового   имущества   на 2013г.

на которые собраны решения жителей

| № п/п | адрес | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ул. Пионерская д.16 | Ремонт подъездов | 3 кв. |
| 2. | Ул. Социалистическая д. 3, Кв.1-19 | Замена стояков ХВС | 3 кв. |
| 3. | Ул. Телевизионная д.4 | Утепление наружной стены кв.39 | 3 кв. |
|  |  | Ремонт подъездов | 3 кв. |
| 4. | Ул. Телевизионная д. 2 кв.20-21 | Смена стояка ХВС | 2 кв. |
| 5 | Ул. Пионерская д.18 | Ремонт ц.о. (подвал) | 3 кв. |
| 6 | Ул. Калинина д.23 | Ремонт стояка ХВС | 2кв. |
| 7 | Ул. Социалистическая д.4 | Смена трубопровода | 3 кв. |
| 8 | Ул. Телевизионная д.4 | Смена трубопровода ц/о и запорной арматуры | 3 кв. |
| 9 | Ул.Пионерская д.2 | Смена запорной арматуры ц/от | 3 кв. |
| 10. | Ул. Пионерская д.9 | Смена запорной арматуры ц/от | 3 кв. |
| 11. | Ул. Чичерина д.17 | Смена тубопровода ц/от | 3 кв. |
| 12. | Ул. Чичерина д.16 к.1 | Смена запорной арматуры ц/от | 3 кв. |
| 13. | Ул.Пухова д.21кв.6 | Смена трубопровода ХВС | 3 кв. |
| 14. | Ул.Социалистическая д.6 | Смена запорной арматуры ц/от | 3 кв. |
| 15. | Ул.Социалистическая д.6 к.1 | Смена запорной арматуры ц/от | 3 кв. |
| 16. | Ул.Социалистическая д.9 | Смена запорной арматуры ц/от | 3 кв. |
| 17 | Ул.Пионерская д.2 кв.58 | Ремонт кровельного покрытия | 3 кв. |
| 18 | Ул. Пионерская д.13/18 | Ремонт кровельного покрытия | 3 кв |

| № п/п | адрес | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ул. Калинина д.4 кв.35,16 | Ремонт кровельного покрытия | 3 кв |
| 20 | Ул. Чичерина д.12 к.1 кв. 9,20 | Ремонт кровельного покрытия | 3 кв. |
| 21 | Пер. Чичерина д.24 | Ремонт кровельного покрытия | 3 кв |
| 22 | Ул. Телевизионная д.6 к.1 | Ремонт кровельного покрытия | 3 кв. |
| 23 | Ул.Телевизионная д.2 кв. 15,18 | Ремонт кровельного покрытия | 3 кв. |
| 24 | Ул. Телевизионная д.2а кв. 67 | Ремонт кровельного покрытия | 3 кв. |
| 25 | Ул. Калинина д.12 кв.43 | Ремонт кровельного покрытия | 3 кв. |
| 26 | Ул. Чижевского д.4 кв.30 | Ремонт кровельного покрытия | 3 кв. |
| 27 | Ул. Пионерская д.18 | Установка леерного ограждения Установка прибора учета теплоснабжения | 3 кв |
| 28 | Ул. Пионерская д15 | Ремонт порогов Утепление стены | 3 кв. |
| 29 | Ул. Пухова д.17 | Утепление торцевой стены | 3 кв |
| 30 | Ул. Пионерская д 13/18 | Устройство отмостки | 3 кв. |
| 31 | Ул. Пионерская д.2 | Ремонт порогов | 3 кв |
| 32 | Ул. Социалистическая д.6 | Установка леерного ограждения | 3 кв |