ПЛАН

работ по ремонту общедомового   имущества   на 2014г.

| № п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Ул.Пионерская д.2 кв.90 | Ремонт кровельного покрытия | 150 м2 | 3 кв. |
| 2 | Ул. Пионерская д.18 кв. 45 | Ремонт кровельного покрытия | 120 м2 | 3 кв |
| 3 | Ул. Калинина д.4 кв.16 | Ремонт кровельного покрытия | 120 м2 | 3 кв |
| 4 | Ул. Калинина д.12 кв.16 | Ремонт кровельного покрытия | 150 м2 | 3 кв. |
| 5 | Ул. Калинина д.23 | Ремонт крыши подвала | 6 м2 | 3кв. |
| 6 | Ул. Пионерская д15 | Ремонт крыши подвала | 6 м2 | 3 кв. |
|  | Ул. Калинина д.18 | Ремонт входов в подвал |  | 3 кв. |
| 7 | Ул. Пионерская д.15 кв.41 | Утепление стены |  | 3 кв. |
| 8 | Ул. Пролетарская д.135 | Утепление стены Ремонт козырьков Ремонт шва |  | 3кв. |
|  | Телевизионная д.2 к.1 кв.1 | Утепление стены |  | 3кв |
| 9 | Ул. Социалистическая д.9 | Ремонт козырьков |  | 3кв. |
|  | Пионерская 15 | Ремонт козырьков Установка поручня |  | 3кв |
|  | Социалистическая д.9 | Ремонт козырьков Ремонт тамбуров |  | 3кв |
| 10 | Ул. Ленина д.61/5 | Установка двери |  | 2 кв. |
|  |  | Смена задвижек ц.о. | Шт. |  |
| 1 | Ул. Социалистическая д.6 |  | 2 | 3кв. |
| 2 | Ул. Социалистическая 6 к.1 |  | 2 | 3кв. |
| 3 | Ул. Пионерская д.9 |  | 2 | 3кв. |
| 4 | Ул. Пионерская д.18 |  | 2 | 3кв. |
| 5 | Ул. Калинина д.23 |  | 2 | 3кв. |
| 6 | Ул.Высокая д.4 |  | 2 | 3кв. |
| 7 | Ул. Чичерина д.16 к.1 |  | 2 | 3кв. |
| 8 | Ул.Чичерина 12 к.1 |  | 1 | 3кв. |
| 9 | Ул.Пухова д.15 |  | 2 | 3кв. |
| 10 | Ул. Телевизионная д.6 к.1 |  | 1 | 3кв. |
| 11 | пер. Чичерина д.28 |  | 1 | 3кв. |
|  |  | Смена задвижек ХВС |  |  |
| 1 | Ул.Билибина д.26 |  | 1 | 3кв. |
|  |  | Смена трубопровода ц/отопления |  |  |
| 1 | Ул. Билибина д.10 |  |  | 3кв. |
| 2 | Ул. Пролетарская д.135 |  |  | 3кв. |
|  | Социалистическая д.6к1 | Замена ввода |  | 3кв. |
|  |  | Смена ХВС, ГВС |  |  |
|  | Чижевского д.4 |  |  | 3кв. |
|  | Пионерская д.9 |  |  | 3кв. |
|  |  | Установка леерного ограждения |  |  |
|  | Пионерская 13/18 |  |  | 3кв. |
|  | Калинина 18 |  |  | 3кв. |
|  |  | Ремонт входов в подвал |  |  |
|  | Калинина 18 |  |  | 3кв. |
|  | Калинина 23 |  |  | 3кв. |
|  | Билибина 10 |  |  | 3кв. |
|  |  | Покраска газовых труб |  |  |
|  | Пионерская д.15 |  |  | 3кв. |
|  | Ленина 68\8 |  |  | 3кв. |
|  |  | Восстановление освещения в подвале |  |  |
|  | Социалистическая д.6к1 |  |  | 3кв. |
|  |  | Ремонт балконной плиты |  |  |
|  | Социалистическая 6 |  |  | 3кв. |
|  |  | Ремонт порогов |  |  |
|  | Багговута д.12 |  |  | 3кв. |
|  | Пухова д.17 |  |  | 3кв. |
|  | Пионерская д.9 | Лестничная клетка, пороги |  | 3кв. |
|  |  | Поверка счетчики |  |  |
|  | Ленина д.68\8 |  |  |  |
|  | Огарева д.20 |  |  |  |
|  | Пролетарская д.40 |  |  |  |
|  |  | Благоустройство |  |  |
|  | Чичерина д.16к1 | Завоз щебня |  | 3кв. |
|  | Телевизионная д.4 | Засыпка лужи |  | 3кв. |
|  | Пионерская д.13\18 | Опиловка деревьев |  | 3кв. |
|  | Социалистическая 6к1. | Ремонт отмостки |  | 3кв. |

Директор ООО «Техно-Р»                                                              А.Е. Артамонов