Общество с ограниченной ответственностью

«Техно-Р»     _______________________________________________________________________

ПЛАН

работ  по ремонту общедомового имущества   на  2011г.

| № п/п | адрес | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пухова 17, кв.66,47 | Ремонт кровли | 3 квартал |
| 2. | Калинина д.12, | Ремонт кровли | 2 квартал |
| 3. | Социалистическая д.9 | Ремонт стояков ц/о | 3 квартал |
| 4. | Телевизионная д.6 к.1. | Ремонт кровли | 3 квартал |
| 5. | Ул.Чичерина д.22 | Ремонт кровли Ремонт газоходов | 3 квартал |
| 6. | Социалистическая д.3 | Ремонт газоходов | 2 квартал |
| 7 | Социалистическая д.3 | Ремонт стояков ХВС | 2 квартал |
| 8 | Социалистическая 4, кв.57, 53, 39,35 | Ремонт кровли | 2 квартал |
| 9 | пер.Чичерина д.24, кв.39,35,36 | Ремонт кровли | 3 квартал |
| 10 | Телевизионная д.2, кв.35,36 | Ремонт кровли | 2 квартал |
| 11. | Калинина 4, под.2 | Ремонт кровли | 3 квартал |
| 12. | Пионерская д.2 под.5 | Ремонт кровли | 3 квартал |
| 13. | Пионерская д.2.под.8 | Ремонт козырька над подъездом | 3 квартал |
| 14. | Социалистическая д.6 к.1 | Ремонт кровли | 3 квартал |
| 15 | Пионерская 13/18 кв.50 | Ремонт ливневой канализации | 3 квартал |
| 16. | Чичерина д.10 кв.21 | Смена стояка ц/о | 3 квартал |
| 17. | Чичерина д12,кв.20 | Ремонт кровли | 3 квартал |
| 18. | Багговута 12 под.1-4 | Ремонт порогов | 3 квартал |

Директор                                                          А.А. Чугунов